Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/14, i “Službene novine Općine Nova Kapela” br. 28/18, 32/18, 2/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 17. sjednici održanoj  15. travnja 2024.godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture

na području općine Nova Kapela za 2024. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog

područja

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati

5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2024. godini i to:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. Javna parkirališta

4. Javna rasvjeta

5. Groblja i mrtvačnica

Članak 3.

Na području općine Nova Kapela u 2024. godini građenje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

| Komunalna infrastruktura | Plan 2024 |
| --- | --- |
| 2.1. Nerazvrstane cete | 1.200.000,00 |
| 2.1.1. Izgradnja ceste Siče – Magić Mala | 1.200.000,00 |
| - Izgradnja ceste | 1.200.000,00 |
| UKUPNO | 1.200.000,00 |
| Izvor financiranja: |  |
| Pomoći – EU sredstva | 1.200.000,00 |

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| Komunalna infrastruktura | Plan 2024 |
| --- | --- |
| 2.1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 100.100,00 |
| 2.1.1. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze Bili Brig-Nova Kapela-Batrina | 50.100,00 |
| - izrada projektne dokumentacije | 50.100,00 |
| 2.1.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze Nova Kapela-Donji Lipovac-Srednji Lipovac | 50.000,00 |
| - izrada projektne dokumentacije | 50.000,00 |
| UKUPNO | 100.100,00 |
| Izvor financiranja: |  |
| Šumski doprinos | 2.813,00 |
| Opći prihodi i primici | 12.287,00 |
| Pomoći – EU sredstva | 85.000,00 |

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja.

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati

| Komunalna infrastruktura | Plan 2024 |
| --- | --- |
| 4.1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 880.000,00 |
| 4.1.1. Rekonstrukcija dijela ulice kralja Tomislava,Nova Kapela | 800.000,00 |
| - rekonstrukcija ulice | 800.000,00 |
| 4.1.2. Obnova i rekonstrukcija pješačke staze u Bilom Brigu | 80.000,00 |
| - rekonstrukcija pješačke staze | 80.000,00 |
| 4.2. Javna rasvjeta | 27.000,00 |
| 4.2.1. Modernizacija javne rasvjete u Sičama i Seocu | 27.000,00 |
| - modernizacija javne rasvjete | 27.000,00 |
| 4.3. Groblja i mrtvačnice | 87.000,00 |
| 4.3.1. Uređenje platoa mrtvačnice u Novoj Kapeli | 87.000,00 |
| - uređenje platoa | 83.500,00 |
| - stručni nadzor | 3.500,00 |
| UKUPNO: | 994.000,00 |
| Izvor financiranja: |  |
| Šumski doprinos | 93.600,00 |
| Opći prihodi i primici | 70.542,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna | 13.400,00 |
| Primici od zaduživanja | 800.000,00 |
| Grobna naknada | 16.458,00 |

5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

| Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture: | Iznos (EUR) |
| --- | --- |
| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 1.200.000,00 |
| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 100.100,00 |
| 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 |
| 4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 994.000,00 |
| 5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati. | 0,00 |
| UKUPNO: | 2.294.100,00 |

Članak 4.

Izvori financiranja za građenje komunalne infrastrukture su:

| Oznaka | Izvor financiranja | Iznos (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šumski doprinos | 96.413,00 |
| 2. | Pomoći iz državnog proračuna | 13.400,00 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 82.829,00 |
| 4. | Pomoći – EU sredstva | 1.285.000,00 |
| 5. | Primici od zaduživanja | 800.000,00 |
| 6. | Grobna naknada | 16.458,00 |
|  | UKUPNO: | 2.294.100,00 |

Članak 5.

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

##### OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

#### Klasa: 400-02/24-01/01

Ur.broj: 2178-20-03-24-3

Nova Kapela, 15. travanj 2024. godine

Predsjednica Općinskog vijeća

Vesna Jergović v.r.